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招 标 公 告
根据中国进出口银行安徽省分行下达的采购计划要求, 安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及《安徽省建筑工程招标投标管理办法》（2008.4.22省政府令第211号）等有关规定，依法对中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程施工进行国内公开招标。现欢迎潜在投标人参加投标。
一、工程概况及招标范围：本工程已落实资金、已完成施工图设计，投标单位依据施工图内容进行施工投标。
1、项目业主：中国进出口银行安徽省分行。

2、招标人：安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心。

3、工程地点：合肥市蜀山区汇金大厦。
4、招标范围与工程内容：中国进出口银行安徽省分行临时办公地点为合肥市肥西路66号汇金大厦28层全部及27层部分区域。该区域原样为已装修完毕的成品办公区，需根据我行功能要求进行拆除改造，装修格局要求为：行长室1间，副行长室3间，贵宾接待室1间，党委会意思1间，视屏会议室1间，会议室2间，机房1间，处长室5间，公司业务处1间，评估审查处1间，风险管理处1间，营业部1间，办公室1间，财务室1间，支付系统室1间，凭证室1间，文印室1间，洽谈室1间，档案室1间，库房3间，营业大厅1间等。除格局改造外，整个办公区域还需要进行设置可视监控系统，门禁系统，110报警联动系统和机房气体消防系统。（详见施工图和工程量清单）。
5、工程总工期：合同签订日后45天之内。
6、工程质量要求：符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）等现行验收规范标准。一次性验收合格。
二、投标人资格：本次招标实行资格后审，对各投标人的资格要求如下：
1、具有独立法人资格的施工企业；
2、具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；
3、项目经理具有装饰二级以上（含二级）资质证书；
4、项目经理具有5年及以上装饰施工业绩和5000 m2以上整体装饰施工经验；

5、本工程不接受组成联合体参加投标。

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
7、申请投标的省外企业必须按《关于开展进皖建筑业企业和工程监理企业动态复查工作的通知》（建管函[2008]168号）凭入皖备案登记证明（原件）后方可报名参与投标。
三、购买招标文件时必须提供以下资料：

1、单位介绍信（原件）、法人授权授权书（原件）、被授权人身份证（出示原件，留复印件）；

2、营业执照副本、资质证书副本、税务登记证、安全生产许可证；（出示原件，留复印件）
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3、项目经理具备二级及以上资质证、三年工民建中级职称和五年及以上的装饰工程施工业绩；技术负责人具备三年工民建高级职称和五年及以上的装饰工程施工业绩；（出示原件，留复印件）。

四、购买招标文件：

1、购买招标文件时间：2010年 7 月 5 日至2010年 7 月 7 日（9:00—12:00,14:30—17:00），节假日除外。
2、购买招标文件地点：安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心（合肥市经济技术开发区芙蓉西路642号安徽医专北侧--安徽海外学者创业中心（格林硅谷）42号）。
3、招标文件售价：每套售价人民币肆佰元，售后不退，不得转让。

五、踏勘现场及答疑会：

1、集中踏勘现场时间： 2010年 7 月 8 日上午9：00 集中。集中地点：合肥市阜南西路168号富临大厦综合楼4楼。

2、踏勘现场结束后集中举行答疑会。在答疑会正式召开前，请在会议签到处提交书面询问资料。

联系人：宋羊          联系电话：（0551）2817937
六、投标、开标时间及地点：（现场投标、现场开标、现场唱标）

1、投标开始时间：2010年 7 月 13 日上午9：00。

2、投标截止时间：2010年 7 月 15 日上午9：10。

2、开标时间：2010年 7 月 15 日9：30。
3、投标和开标地点：安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心会议室（合肥市经济技术开发区芙蓉西路642号安徽医专北侧--安徽海外学者创业中心（格林硅谷）42号）。届时请参加投标的单位出席开标仪式。
七、投标保证金：人民币壹拾万元整
投标保证金的缴纳（或退还）必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳（或退还）。

收款单位：中国进出口银行安徽省分行
开户行：****       

   帐  号：****
八、评标办法：

本次招标评标办法：经评审的最低价评标法。

九、安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心联系方式：

联系电话：（0551）2635646
传    真：（0551）3819442
邮    编：230061
联 系 人：徐晓峰     

注：本公告在《财苑会计师事务所网》政府采购代理上发布。
第一部分：投标须知及投标须知前附表

投 标 须 知 前 附 表

	项

号
	内    容
	说明与要求

	1. 1
	工程名称
	中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程

	2. 2
	建设地点
	合肥市蜀山区汇金大厦

	3. 
	建筑结构类型
	钢筋砼框架

	4. 3
	装修规模
	施工范围行长室1间，副行长室3间，贵宾接待室1间，党委会意思1间，视屏会议室1间，会议室2间，机房1间，处长室5间，公司业务处1间，评估审查处1间，风险管理处1间，营业部1间，办公室1间，财务室1间，支付系统室1间，凭证室1间，文印室1间，洽谈室1间，档案室1间，库房3间，营业大厅1间等。除格局改造外，整个办公区域还需要进行设置可视监控系统，门禁系统，110报警联动系统和机房气体消防系统

	5. 4
	承包方式
	包工包料（其中主材固定报价，采购时由业主方审核）

	6. 5
	质量标准
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）等现行验收规范标准。
一次性验收合格。

	7. 6
	招标范围
	中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程（详见施工图及工程量清单）

	8. 7
	工期要求
	工程竣工时间要求：合同签订日后45天之内。

	9. 8
	资金来源
	业主自筹

	10. 9
	投标人资质

等级要求
	见“招标公告”

	11. 10
	资格审查方式
	资格后审

	12. 11
	工程计价方式
	工程量清单报价

	13. 12
	投标有效期
	7日历天（从投标截止之日算起）

	14. 13
	投标保证金额
	人民币壹拾万元整。

	15. 14
	踏勘现场及标前会议
	现场踏勘：集中组织踏勘。标前会议：集中组织。

投标人未参加踏勘现场应自行承担未参加踏勘现场的责任和风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	16. 16
	投标文件份数
	正本1份，副本5份。中标单位在与项目业主签定合同时再向项目业主提供1份相同电子文档。

	17. 17
	投标开始时间
	2010年7月13日上午9：00。

	18. 
	投标截止时间
	2010年7月15日上午9：10。

	19. 18
	投标文件提交地点
	安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心二楼大会议室（合肥市经济技术开发区芙蓉西路642号安徽医专北侧--安徽海外学者创业中心（格林硅谷）42号）。

	20. 
	开标时间
	2010年7月15日上午9：10。

	21. 19
	评标方法及标准
	经评审的专家打分评标法。

	22. 20
	履约保证金额
	中标总价的10% 。


第一章  总    则

一、招标项目

本次招标为中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程施工。工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2001）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）等有关规范执行。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

1、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改、以及答疑会补遗书的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的澄清、修改

投标人依法取得招标文件后，如有疑问需要澄清，应于勘察现场答疑会时向招标人提出，招标人作出的澄清将以书面形式通知。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并在网站通知。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在网站通知。

四、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

２、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

３、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

４、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

５、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

6、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回。
第二章 投标文件的编制
一、投标文件应当符合招标文件的要求。投标文件应包括投标函部分、投标报价、技术部分和资格审查文件、以及公司概况等五部分内容，否则投标文件将可能被拒绝。

（一）投标函部分主要包括下列内容：

1、 投标文件签署授权委托书；

2、投标函；

3、投标函附录；

  4、投标保证金收据复印件；

（二）投标报价
（三）技术部分主要包括下列内容：

1、施工组织设计（包括但不局限于以下内容）

（1）工程概况

(2) 施工部署

(3) 主要施工方法
(4) 主要技术措施，包括质量、安全、消防、环保、工期保证等措施；

(5) 拟投入的主要施工机械设备表；

(6) 劳动力计划表；

(7) 计划开、竣工日期和施工进度网络图；

(8) 施工总平面图；
2、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表；

(2) 项目经理简历表；

(3) 项目技术负责人简历表；

(4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

（四）资格审查文件

1、资格审查申请书

2、资格审查申请书附表：

（1）投标人一般情况；

(2) 投标人近二年财务状况表；
(3) 投标人近三年已完成类似工程业绩；
(4) 项目经理近三年已完成类似工程业绩；

(5) 技术负责人近三年已完成类似工程业绩；

(6) 其他资料。
（五）公司概况：公司简介、生产设备、工程技术人员情况、类似典型项目介绍。
二、投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
三、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人提出，否则责任自负。

四、投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，投标文件一式六份（一份正本，五份副本）；

2、投标文件必须打印并应装订成册；

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴

第三章 投标报价及付款方式

一、投标人的工程量清单报价采用综合单价法报价。综合单价法是分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其内容包括工程量清单项目费、措施费、规费、税金、招标代理服务费、其他项目费。

投标人所报单价应考虑交叉施工时各单位之间的影响、本专业与其它各专业之间配合和协调费用，并综合考虑各种风险，所报单价风险包干，在实施过程中将不予调整。
二、投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同段各分项工程量清单的单价和总额价。投标人没有填入单价和总额价（工程量清单措施费报价表中以“项”为单位的报价；下同 ）的工程分项，业主将不予支付，并被视为已包括在工程量清单的其它单价或总额价中。

如发现工程量清单中数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以补遗书予以更正，否则仍以工程量清单中数量为准。
三、投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工组织设计或施工方案、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价管理办法》、《安徽省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定和材料市场价格并充分考虑各种风险因素进行编制，自主确定报价。投标报价中的文明施工费、安全施工费、临时设施费必须按安徽省建设厅文件规定执行；规费必须按安徽省建设厅、安徽省财政厅文件规定执行。《安徽省施工企业工程规费计取标准》未规定标准或没有的规费项目不得计取，发生时其费用应按政府和有权部门的规定计取和缴纳。
四、除非招标人对招标文件予以修改，投标人必须按招标人提供的工程量清单中列出的报价项目和工程量填报单价和合价。如果出现报价项目的工程量发生变动者，该投标作废标处理。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
五、工程变更后的计价

除合同另有规定外，工程变更后单价的确定，按下列方法进行：

（1）工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定。

（2）工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可参照类似工程量清单价格确定。

（3）工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，由投标人按照与合同单价水平相一致的原则（按投标文件中的材料价格和费率）提出适当的变更价格，经监理工程师和项目业主审定后确定。

六、投标人在确定材料价格时应充分考虑各种材料价格风险，根据装饰工程施工的特点，在工程量清单综合单价组价中除必须按招标文件中招标人（或项目业主）提供材料价格（结算时按项目业主核定的材料品种、规格、单价进行调整计算）的材料进行组价使用外；招标人（或项目业主）未提供材料价格的材料由投标人自行确定材料价格并充分考虑材料价格风险因素，在履行合同时，投标人填写的工程量清单项目单价和价格除不可抗力外，合同单价不予调整。
七、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
八、投标人应认真安排，投标工期应满足招标人工期要求, 中标人延误15天（含15天）以内赔偿招标人人民币2000元/天，延误超过15天赔偿招标人5000元/天。
九、工程范围内施工用水、用电、电讯线路等由投标人自行负责，前述事项由投标人综合考虑进行投标报价，包干使用。
十、本工程投标报价采用的币种为人民币。
十一、付款方式：
无预付款。按完工进度支付经审定80%的进度款；竣工验收后根据审计确认的竣工结算报告，工程款支付到工程结算报告的90%；余款为质量保修金，质保期满后按有关规定办理财务结算支付（无息）。
第四章  投标文件的签署、密封和递交

一、投标文件的签署

1、投标人按投标须知前附表提交“正本”和“副本”的份数，并明确标明“正本”和“副本”字样。当投标文件正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、投标文件由法定代表人或其授权代理人签字或盖章(投标文件的签署人必须保持一致)，并将授权书附在其内。否则,投标文件将被评委会拒绝。
3、投标文件正本和副本的封面或扉页应标明招标工程名称及投标文件名称、投标人的全称、并由投标人加盖投标人单位公章和法定代表人或其授权代理人签字或盖章，并不得采用活页夹装订。

二、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。并在密封口处由投标人加盖投标人单位公章和法定代表人或其授权代理人的印章。

2、所有封袋上都应写明招标项目名称、采购编号。并由投标人加盖投标人单位公章和法定代表人或其授权代理人的印章。

三、投标文件递交

投标人须在招标公告规定的投标文件递交截止时间之前在指定地点将投标文件递交给招标人。超过投标文件递交截止时间的，其投标文件招标人将予以拒收。

四、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

第五章  开标、评标、定标

一、开标会

1、开标时间地点

详见投标邀请书

2、开标会

开标会按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持。招标人、所有投标人等有关部门的代表参加开标会。

3、开标时，由投标人代表或招标人当众检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称，投标价格等内容。

4、招标人在投标截止时间前收到的有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。招标人对开标过程予以记录。

5、投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

二、评标委员会与评标
招标人依法组建评标委员会。评标委员会由项目业主和有关技术、经济专家组成，其中技术、经济专家从评标专家库中按专业分类随机抽取，且人数不得少于评标专家总人数的2/3。

开标结束后开始评标，评标采用全封闭方式进行。
评标程序如下：组建评标委员会--资格后审--符合性评审—技术标评审可行           --报价评审--完成评标报告。

三、评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件（废标），不得进入详细评审：

1、本须知规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字的，有委托代理人签字的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的。

2、投标人递交的投标文件不完整；或者投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

3、投标人未按照招标文件的要求提供投标担保的或有效期不满足要求的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一份投标文件中同一招标项目报两个或多个报价的；

5、工程范围和工期、质量、技术标准、技术规格不能满足要求者；

6、投标人名称或组织机构与报名时不一致；

7、工程量清单计价中有明显的不均衡报价或报价项目的工程量发生变动者；
8、投标报价高于预算控制价的，预算控制价为100万元；

9、投标文件附有招标人不能接受的条件；
10、不符合招标文件规定的其他实质性要求。

四、资格后审
1、本项目采取资格后审。在评标前将对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行下一步评标。
2、通过资格符合性审查的条件
投标文件必须满足以下“资格审查必要合格条件标准”全部内容，才能通过资格审查，否则，由评标委员会初审后按废标处理,不予通过资格符合性审查。

资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	审查标准
	备　　注

	一
	企业
	
	

	1
	营业执照
	通过年检
	

	2
	资质等级证书
	建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）

安防工程专业承包二级以上（含二级）
	

	3
	安全生产许可证
	有安全生产许可证
	

	4
	无不良信用纪录
	无拖欠农民工资纪录
	出具当地清欠办证明

	5
	企业业绩
	投标人近三年内具有5000㎡以上整体装饰工程施工业绩。
	合同

	二
	项目经理部
	
	

	1
	项目经理
	有工民建专业三年的中级职称，装饰工程专业二级及以上项目经理，具有五年以上担任本专业项目经理工作经验，近三年担任过同类同规模以上工程项目经理工作经验。
	资格审查时带相关佐证材料或获奖证书

	2
	技术负责人
	有工民建专业三年的高级职称，有五年及以上的装饰工程施工工作经验，近三年承担过同类工程。
	资格审查时带相关佐证材料或获奖证书

	3
	其他拟派人员：材料员、质检员、安全员等
	持证上岗，证件和企业证企相符且通过年检
	

	4
	施工机械
	能够满足本工程需要
	

	三
	其他
	
	

	1
	财务报表
	近两年的财务报表，并无亏损。
	2008年、2009年

	2
	资金使用
	申请人能够保证：中标后招标人所拨付的工程款100%用于本工程
	应有具体的保证措施


注：1、投标申请人须准备原件备查；

2、复印件按本表顺序编排；

3、证件和企业不相符的视为不合格投标申请人；

4、投标人在出席开标会时必须携带投标书中引用的所有材料原件，若招标人要求投标人澄清时投标人未出示相关材料原件，该投标文件将被拒绝。
四、投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
五、投标文件的初步评审
1、 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2、如果投标文件未实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
六、投标文件计算错误的修正
1、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

2、如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

3、当单价与数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

4、当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准，并修改相应合计金额；

5、组成综合单价的材料单价与投标报价中主要材料价格表中的材料单价不一致时，以主要材料价格表中的单价为准，并修改相应的综合单价和合价；

6、按上述修正错误的原则及方法修正的投标报价，经投标人确认同意后，修正的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受按上述修正错误的原则及方法修正的投标报价，其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收。经修正的投标报价高于预算控制价时，其投标报价将被拒绝。

七、投标文件的评审、比较和否决
1、评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

2、在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
3、评标专家应对投标人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、评估和判断。

4、若投标人的报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其报价无效。
5、投标人以库存某种材料为由、或者以机械设备和周转材料闲置为由不能作为其低报价合理性的相关证明依据。

6、评标专家在判定低于成本竞标发生分歧时，以超过半数以上的评标专家的意见作出是否低于成本竞标的判断。
八、评标委员会依据本须知前附表规定的经评估的最低价评标法的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

1、若发生报价并列的情况，按投标人单位资质由高至低确定其排名次序；若发生投标人单位资质相同的情况，按投标人近三年已完成工程业绩由多至少确定其排名次序
2、按照评标办法，排名位于前3名的投标人为评标委员会依此推荐的中标侯选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，其保证金将不予退还；没收投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额的，招标人应当依法重新招标。

在1-3年内，国家投资建设项目业主不得再接受放弃中标者投标。
3、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

九、中标人确定后，将在进行公示，公示期满后招标人即向中标人发出中标通知书。

中标书对招标人和中标人具有法律约束力。

中标通知书、投标文件、施工招标文件、施工图纸和相关资料是合同文件的组成部分。

第六章 投标保证金退还和履约保证金缴退

一、投标人的投标保证金将在中标人与项目业主签订合同协议书5个工作日内一律以转账方式退还（无息）。

二、退还投标保证金时投标人须提供以下资料：(1) 写明投标单位银行帐号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）；(2)投标保证金收据原件；(3)与项目业主签订的合同原件一份(此条仅对中标人适用)。

三、中标人在收到中标通知书后,并在签订合同协议书之前,除必须及时向招标人提交中标金额10％的履约保证金外，为防止投标人低价抢标，还应以招标文件公布的投标最高限价的85％作为基准值，凡低于基准值中标的，中标人在提交履约担保的同时必须额外提交中标价净价与基准值之差额的履约担保。
四、在合同全部工程完成并验收合格后，全额退还中标人提交的履约保证金（无息）；质保期满后28天内，支付质量保修金。

第七章 合同签订、验收及工程结算

一、合同签订
1、中标单位一经确定，且公示期满后即与业主单位签订工程采购合同，最迟不超过30天。

2、本招标项目严禁转包并且中标人不得以任何形式进行分包。
3、项目业主须在中标人提供投标文件承诺的项目经理和主要技术负责人的执业资格证书原件后才能签订书面合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。未经行政主管部门批准，项目业主不得同意中标人变更项目经理和主要技术负责人。中标人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。
4、合同一式五份，业主单位二份、施工单位二份、政府采购中心一份，如有需要，可适当增加或减少合同份数。
5、履约过程中如有变动，由业主单位及施工单位按程序报批同意后解决。
二、验收
施工现场管理、工程监理及竣工验收、竣工后保修事*由项目业主单位负责组织实施。

三、工程结算
1、以工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。中标后工程量根据施工图按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）计量规定按实签证计算、调整，但中标单位所报的投标单价不得调整（招标人或项目业主按实核定价格的项目除外）作为工程结算审计单价。

2、施工过程中如发生重大变更事项，须经相关部门批准后方可实施。。

本项目下的工程款由市财政局根据合同支付。
第八章 评标过程的保密
依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，招标人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。
第二部分 合同条款
建筑装饰工程施工合同本工程的《合同条件》、《协议条款》采用中华人民共和国建设部和国家制定的《建筑装饰工程施工合同》(甲种本)（GF－96－0205）的相应内容。正式签订的施工合同须报招投标管理机构备案。

中华人民共和国建设部印制的《建筑装饰工程施工合同》(甲种本)（GF－96－0205）（略）

第三部分  图纸资料

（详见图纸）
第四部分  工程量清单、主要材料及价格表

说  明
本工程量清单所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

结算与支付根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价管理办法》的有关计量原则和方法按实进行计量，按招标文件和合同约定进行支付。
报价金额（价格）均以人民币表示。

[image: image2.png]
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第五部分  投标文件投标函部分格式
一、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系         （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：               

投标人：                                  （盖章）
法定代表人：                            （签字）
授权委托日期：     年     月     日
注：本授权委托书后须附法定代表人和其授权委托代理人的身份证复印件。

二、投标函格式
投  标  函

致                    （招标人名称）：

1．根据你方招标工程项目编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交投标函附录中载明的履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币          万元的投标保证金作为投标担保。      

9、其他补充说明：                               {补充说明事项}
投 标 人：                          （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字）

         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         开户银行地址：







         开户银行电话：






    
         日期：_____年____月____日

三、投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	
	合同价款的（10）% 
	

	2
	施工准备时间
	
	签订合同后（   ）天
	

	3
	误期违约金额
	
	第一部份第三章第八条
	

	4
	工期要求
	
	合同签订日起120日历天。
	

	5
	质量标准
	
	合格
	


注：上表中“数据”一栏系招标人根据合同条款摘要列出的要求，供投标人投标时承诺之用。投标人若有不同意见可在投标时用自己意见替换原有要求，但不得低于原要求。
投标人名称（盖章）： 
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

四、招标文件要求投标人提交的其他投标函资料
按投标须知条款相关内容执行。
第六部分 投标文件商务部分格式
1、工程项目投标总价

2、总说明

3、工程项目投标总价表

4、单项工程费汇总表
5、单位工程费汇总表
6、分部分项工程量清单计价表

7、措施项目清单计价表(一)、(二)

8、规费清单计价表
9、主要材料价格表
10、零星工作项目人工单价报价表

11、分部分项工程量清单综合单价计算表

12、分部分项工程量清单综合单价分析表

工程量清单投标总价

招  标  人：安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心
 eq \o\ad(工程名称,　　　　　)：中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程施工
 eq \o\ad(投标总价,　　　　　)（小写）：                       

            （大写）：                        

 eq \o\ad(投标人,　　　　　)：                             （单位盖章）

         法定代表人                             

         或其授权人：                           （签字或盖章）

          eq \o\ad(造价人员,　　　　　)：                     （签字盖执业专用章）

          eq \o\ad(编制时间,　　　　　)：                                

总   说  

	工程名称：
	

	1.工程概况
2.工程招标范围
3.工程量清单编制依据
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求

5.其他需说明的问题

	


                                                                     表—01

工程项目投标总价表
	工程名称
	：                       工程
	　

	序号
	单项工程名称 
	金 额

（元）
	其 中(元)

	
	
	
	不可竞争费
	评标价
	其中

	
	
	
	规 费
	安全

文明费
	
	可竞争

措施费

	一
	投标人部分
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	工程
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	招标人部分
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	预留金
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	材料购置费金额
	　
	　
	　
	　
	　

	-
	合    计
	　
	　
	　
	　
	　


单项工程费汇总表
	工程名称
	：                        工程
	　

	序号
	单位工程名称 
	金额（元）
	其中(元)

	
	
	
	不可竞争费
	评标价
	其中

	
	
	
	规费
	安全、   文明费
	
	可竞争

措施费

	1
	[        工程]
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	[        工程]
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程费汇总表

	工程名称  
	：                工程[        工程]
	　

	序号
	项目名称 
	金额（元）

	1
	分部分项工程量清单计价合计
	　

	2
	措施项目清单计价合计
	　

	3
	规费清单计价合计
	　

	4
	签证及索赔项目计价合计
	　

	5
	工程定额测定费
	　

	6
	税金(包括营业税、城市维护建设税、教育费附加)
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	合计
	　


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：
	            工程[       工程]
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	工程内容
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中定额

人工费

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单计价表（一）

 工程名称：                                 第  页共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量基础
	费率（%）
	金额

（元）

	1
	环境保护
	
	
	

	2
	文明施工
	分部分项工程量清单人工费
	
	

	3
	安全施工
	分部分项工程量清单人工费
	    
	

	4
	临时设施
	分部分项工程量清单人工费
	
	

	5
	夜间施工
	分部分项工程量清单人工费
	
	

	6
	二次搬运
	分部分项工程量清单人工费
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	-
	合计
	-
	-
	


                                                                    表—06-1

措施项目清单计价表（二）
	工程名称：
	工程[      工程】
	　

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其  中

定额人工费

	1.1
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	 
	　
	　

	1.2
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	 
	　
	　

	1.3
	脚手架
	项
	1
	 
	　
	　

	1.4
	已完工程及设备保护费
	项
	1
	 
	　
	　

	1.5
	施工排水、降水费
	项
	1
	 
	　
	　

	1.6
	垂直运输机械费
	项
	1
	 
	　
	　

	1.7
	建筑物超高施工增加费
	项
	1
	 
	　
	　

	1.8
	装饰工程中的高层建筑增加费
	项
	1
	 
	　
	　

	1.9
	室内空气污染测试
	项
	1
	 
	　
	　

	1.10
	平行施工、交叉作业增加费用
	项
	1
	
	
	

	1.11
	其他
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	 
	 


规费清单计价表

工程名称：                                第   页共   页

	序号
	项 目 名 称
	计 费 基 础
	计费费率

（%）
	金 额（元）

	1
	工程排污费
	
	
	

	2
	社会保障费
	
	
	

	(1)
	养老保险费
	分部分项清单人工费+措施项目清单人工费
	
	

	(2)
	失业保险费
	分部分项清单人工费+措施项目清单人工费
	
	

	(3)
	医疗保险费
	分部分项清单人工费+措施项目清单人工费
	
	

	3
	住房公积金
	分部分项清单人工费+措施项目清单人工费
	
	

	4
	危险作业意外伤害保险
	分部分项清单人工费+措施项目清单人工费
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	-
	合    计
	-
	-
	


                                                                       表—08

	主要材料价格表

	工程名称：
	            工程[      工程]
	　

	序号
	材料名称
	规格、型号及特殊要求
	单位
	材料数量
	单 价
(元)
	合 价
(元)

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：此表须与组价表中的材料单价、名称、规格一致。
零星工作项目人工单价报价表

 工程名称：                                 第  页共  页

	序号
	项  目  名  称
	单价 （元）

	1
	土建、园林、市政、装饰工程普工
	

	2
	土建、园林、市政、装饰抹灰工程技工
	

	3
	装饰工程细木工
	

	4
	装饰工程其他技工
	

	5
	安装工程用工
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	


                                                                 表—07

	分部分项工程量清单综合单价计算表
          

	工程名称：                  工程[        工程]        
	计量单位：  

	项目编码：        
	工程数量：  

	项目名称：        
	综合单价：            元  

	序号
	定额编号
	工程内容
	单位
	数量
	其中：（元）      

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	1
	定额项目
	定额项目名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	定额项目
	定额项目名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	定额项目
	定额项目名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	定额项目
	定额项目名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	材料名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…
	………
	………
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	合计
	 
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　


分部分项工程量清单综合单价分析表

 工程名称：                                     第  页共  页

	项目编码
	
	项目名称
	
	单位
	

	清单综合单价组成明细
	金 额

（元）

	定额编号
	
	

	分部分项工程量清单综合单价
	

	其

中
	人工费
	

	
	材料费
	

	
	机械费
	

	
	综合费
	

	材

料

费

明

细
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	

	
	材料费小计
	


                                                                     表—09
第七部分 投标文件技术部分格式
一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表   表7.1

（2）劳动力计划表   表7.2

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图   表7.3

（1）拟投入的主要施工机械设备表

工程                                     表7.1
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

                                                                                                                                                                        表7.2

                  工程                                       单位： 人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

                     工程                                      表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目经理简历表

                   工程                                        表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人必需提供社保局出具的拟任本工程项目经理由本单位投保的社保证明复印件。
（3）项目技术负责人简历表

                  工程                          


            表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人必需提供社保局出具的拟任本工程技术负责人由本单位投保的社保证明复印件

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

                     工程                                表

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

第八部分 资格审查申请书格式
一、资格审查申请书

致:
         
1．经授权作为代表，并以     (投标人名称)   （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解投标人资格审查文件的基础上，本申请书签字人在此向你方提出    （工程名称）       施工的资格审查申请。

2．本申请书附有相应资料的复印件，以证明本申请人能满足“附件：资格审查标准”中的各项要求。

3．你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4． 你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询
	

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


 5．本申请充分理解下列情况：

 5．1 资格审查合格的投标人才有可能被授予合同；

    5．2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标人。

6． 下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

	签名：                                   姓名：

	兹代表申请人                              申请人盖章

	签字日期：


二、资格审查申请书附表

附表1:
投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子信箱

	6
	注册地
	注册年份    （请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级                     （请附有关证书复印件）

	8
	公司     （是否通过，何种）    质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1.  _____________________________________________________________________
2.  _____________________________________________________________________
3.  _____________________________________________________________________ 

4.  _____________________________________________________________________
…

…

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包人经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


( 注： 1.投标人拟分包部分工程，则专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附表2:
财务状况表（2008年、2009年）
　　一、开户情况

	开户银行
	银行名称：

	
	银行地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


   二、近二年每年的资产负债情况

	财务状况

(单位：  元)
	近 二 年（应分别明确公元纪年）

	
	

	
	第一年
	第二年

	1总资产
	
	

	2.流动资产
	
	

	3总负债
	
	

	4.流动负债
	
	

	5.税前利润
	
	

	6.税后利润
	
	


       注：投标人请附最近二年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

        三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划 （投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

	信贷来源
	  信贷金额 （万元）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


注： 投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格审查的要求。每个投标人都要填写此表。
附表3:
投标人近三年已完工程业绩（2007年、2008年、2009年）

        投标人名称：__________________________________
	1
	合同号：

	
	合同工程名称：

	
	工程地址：

	2
	发包人名称：

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）：

	4
	与投标人所申请的合同相类似的工程性质和特点：

	5
	合同身份(注明其中之一)

         □ 独立承包人      □ 分包人       □ 联合体成员

	6
	合同金额：            万元        结算金额：            万元（未结算不列）

	7
	合同授予时间：

	8
	竣工时间：                       竣工质量标准：

	9
	合同工期 ：

	10
	其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等）


注：1.每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件，无相关证明的工程在评审时将不予确认。
2．投标人应列出近三年类似工程情况（包括总包工程和分包工程），如有虚假，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3．在建工程投标人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”和“竣工时间”两栏。
附表4:
拟任项目经理近三年已完工程业绩（2007年、2008年、2009年）

        投标人拟任项目经理姓名：__________________________________
	1
	合同号：

	
	合同工程名称：

	
	工程地址：

	2
	发包人名称：

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）：

	4
	与投标人所申请的合同相类似的工程性质和特点：

	5
	合同身份(注明其中之一)

         □ 独立承包人      □ 分包人       □ 联合体成员

	6
	合同金额：            万元        结算金额：            万元（未结算不列）

	7
	合同授予时间：

	8
	竣工时间：                       竣工质量标准：

	9
	合同工期 ：

	10
	其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等）


注：1.每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件，无相关证明的工程在评审时将不予确认。
2．投标人应列出近三年类似工程情况（包括总包工程和分包工程），如有虚假，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
3．在建工程投标人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”和“竣工时间”两栏。
附表5:
拟任技术负责人近三年已完工程业绩（2007年、2008年、2009年）

        投标人拟任技术负责人姓名：__________________________________
	1
	合同号：

	
	合同工程名称：

	
	工程地址：

	2
	发包人名称：

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）：

	4
	与投标人所申请的合同相类似的工程性质和特点：

	5
	合同身份(注明其中之一)

         □ 独立承包人      □ 分包人       □ 联合体成员

	6
	合同金额：            万元        结算金额：            万元（未结算不列）

	7
	合同授予时间：

	8
	竣工时间：                       竣工质量标准：

	9
	合同工期 ：

	10
	其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等）


注：1.每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件，无相关证明的工程在评审时将不予确认。
2．投标人应列出近三年类似工程情况（包括总包工程和分包工程），如有虚假，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3．在建工程投标人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”和“竣工时间”两栏。
附表6:
其 它 资 料

1． 近三年的已完工程和目前在建工程合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请逐例说明年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁定结果。

2． 近三年中发包人对投标人施工的工程的评价意见。

3． 与投标人资格审查申请书评审有关的其他资料。若附其他文件， 请详列如下。

投标人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不被考虑。

注：

1．如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚地注明：表1   第1页、表1  第2页等等。

2．有些表要求有一些附件，这些附件上也应清楚地注明：表1   附件1，表2   附件2等等。

3．投标人应使用不褪色的蓝、黑墨水填写或按和附表格式相同的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。

4．凡表格中涉及金额处，币种均为人民币。
第九部分 公司概况

公司简介、生产设备、工程技术人员情况、类似典型项目等介绍。
质量服务承诺

最低服务承诺要求：修缮、装饰工程保修期为2年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作废标处理；其他服务承诺由投标单位自定！
我公司就“财苑〔2010〕00号”装饰工程投标的质量服务承诺如下：

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

承包人（全称）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对　 　　　　  

                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修
期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为
　　５　年；

3、装修工程为　　2　　年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　　２　　年；

5、安防消防工程为　　２　　年；

6、其他项目保修期限约定如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　　　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　　法定代表人（签字）：

　　　  年　　月　　 日　　　　　　　  年　　月　　 日
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