中国进出口银行安徽省分行
办公楼装饰工程及安防消防工程
招标方案

二零一零年七月

中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程招标方案
一、工程名称：中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程
二、委托招标代理机构：安徽财苑会计师事务所政府采购代理中心
三、投标人资格：
1、具有建筑工程总承包、装饰工程或安防工程专业承包三级（含）以上资质；
2、具有安全生产许可证。
三、投标人须提交的谈判资料内容：
1、法人代表授权书原件；
2、经年检有效的营业执照、税务登记证、资质证明文件（复印件加盖公章）；
3、报价书（须附详细计算书）；
4、其他投标文件（包括企业证书近期资信、业绩、荣誉、施工方案等）。
5、注册建造师（或项目经理）证书，（复印件加盖公章）。
四、时间和地点：
1、日期：2010年7月15日09时30分
2、地点：中国进出口银行安徽省分行
五、评审方法及标准：
1、本次谈判活动将采用有效最低价方法评审。有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选单位，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、工程内容、施工方案、工期以及谈判过程中对工程内容、方案的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选中标人。如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则确定施工工期承诺最短者为成交单位或成交候选单位，如果施工工期也一样，则采取评委投票方式确定成交单位或成交候选单位。“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应招标文件的实质性要求；②报价是否会降低招标文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，总价不做调整。投标人应通过设计文件、图纸、现场勘查以及对周围环境的自行调查资料，充分了解可能发生的所有情况和一切费用。
六、投标人须知：
1、本工程的投标报价采用全费用综合报价方式（所谓全费用是指完成该工程所发生的一切费用，包括：人工费、材料费、机械费、利润、税金、风险等）。除非合同中另有规定，投标人在报价书中所报的单价和合价均包括完成本次招标全部范围及工期的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有各部分分项报价的投标将视为无效。投标人须在投标文件中说明所采用的主要材料的品牌、规格、质量等级、单价等指标。
2、投标人编制报价书时应到业主单位详细咨询，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，对施工期间可能出现的施工环境影响工程造价的因素及其它经济风险，做出正确的评估，并体现到投标报价中，任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3、投标报价应是用以完成本项目规定的工程范围及工期的各项支付金额的总和。投标人应在了解招标文件、施工现场的地质情况的基础上，结合自身实力、考虑市场风险或可能发生的变化等因素后，进行合理报价，结算时综合单价不作调整，工程量按实计算。投标报价书须加盖造价员或造价师职业章，否则按废标处理。
4、成交单位自行采购的材料均应是符合国家相关要求的正规合格产品，因材料质量问题引起的工程质量问题由成交单位承担所造成的一切损失。如招标人对某种或某些材料的规格或质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交单位必须服从该要求。若该材料经相关检验部门鉴定有质量问题，由此而发生的一切费用由成交单位自负。
5、投标人应确保其所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
6、为保证谈判活动顺利进行，投标人应派相关技术人员进行现场答疑。
7、谈判小组首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对谈判资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与谈判。
8、谈判小组将与投标人就一次报价、材料选用及售后服务等内容进行谈判。投标人最终承诺报价是签订合同的最终依据。
9、本次投标活动招标方有权要求投标人同时进行二次报价。
10、付款方式及工期要求：本合同以人民币付款。合同签订后，预付30%做为备料款，工程竣工验收合格，决算完成并审计后一周内付款至实际造价的90%，余下10%待保修期（一年）满后，一次性无息返还
工期要求合同签订日后45天之内前竣工
七、编制投标文件（即技术标和商务标）的依据与原则
1、招标人提供的招标文件及完整施工图。
2、编制投标文件的工程范围：按发包范围和设计图纸或招标范围及内容（如有）及变更、技术资料、招标答疑记录、招标文件、施工现场等进行编制。
3、编制投标文件的定额依据：土建工程执行2000年全国统一建筑工程基础定额《安徽省综合估价表合肥地区综合价目表》；装饰工程执行1999年《安徽省装饰综合估价表合肥地区价目表》（第二版）；安装工程执行2000年《全国统一安装工程预算定额综合估价表》；安防工程执行2004《安全防范工程技术规范》；工期执行相应工程的劳动定额。
4、材料价格：按照合肥市2010年6月份市场价格信息执行。价格信息中没有的，按照招标人提供的暂估价计算；无暂估价，按现行市场价格。
5、少数自行编制的补充定额须附详细的单位估价表，估价表所列的内容、数量、单价等须与实际情况相符，损耗系数的考虑必须符合国家定额的规定。记取费率标准：执行相应的合肥市建筑、安装、装饰工程费用定额。
6、投标人承担的关税和税金包括在投标报价中，材料调差、工程施工费、配合费、管理费、劳保基金等所有费用均包含在投标报价中。
7、工程量：投标时，投标人依据招标人提供的“施工图纸（如有）”、“招标范围及要求”所包含的工程内容、施工现场勘查、招标答疑记录等计算工程量，无论计算准确与否，工程结算时均不再另行调整，漏算工程量在中标后不再重新计入，因施工图纸标注不清楚部分以设计单位解释为准。
八、材料供应及价格
1、投标人自主提供的材料、设备（包括信息价和暂定价材料）应以《主要材料清单》格式详细注明品名、规格、型号、单价、生产厂家等，必要时应根据招标文件要求提供说明或样品。
2、投标人一旦中标，本工程合同范围内投标人自主提供的材料、设备均由乙方组织采购，但招标人依据中标单位提供的《主要材料清单》，可以对其中不符合技术质量和市场行情的材料、双方组织市场采购。
3、招标人依据上款规定也可以视情况对合肥市发布的“信息价材料”另行组织竞价采购，但对于“暂定价的材料”等必须另行竞价采购。
4、对于完全甲供材料或甲定乙供材料（甲方指定乙方采购）进行竞价采购时，中标单位必须予以认真配合（如：提供设备、材料数量、规格、质量标准、供货时间等），并承担相应责任（如：材料数量、规格的准确性、材料质量检查验收、保管等）；由于管理不善而发生的浪费部分由中标单位承担。完全甲供材料参见招标文件规定。
5、上述所有采购须留有采购记录，否则，审计部门对此价格不予认可。
九、投标文件的编制
1、投标人应按照投标文件的要求，完整地编制投标文件，字迹要清楚，除投标人对错误处作必要修改外，投标文件不得有涂改和行间插字。如有修改错漏处，必须由投标人签字和盖章。投标文件中的标有签章处均须由投标人的法人代表签字（或盖章）并加盖公章。
2、投标人准备的标书（技术标和商务标），应有一份注明为“正本”，其余注明为“副本”，当“正本”和“副本”出现差异时，以“正本”为准。投标书的正本和所有副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求由投标人法定代表人亲自签署或经其正式授权并对投标人有合同约束力的人签字并加盖法人单位公章和法定代表人印签，如为正式授权代表签字的，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书上，法人授权书则必须由法定代表人签署。
3、电报、电话、传真形式的投标概不接受。
联系人：宋羊 电话：（0551）2817937
十、投标的封装、递送及投标截止期
1、投标文件的密封和标记：
1.1投标人应将投标书正本和所有副本用单独的信封，这些信封再封在一个外信封中。
2、内外层信封均应：
2.1写明项目名称、项目编号、投标人名称、地址和邮政编码并于袋口密封。
十一、其它
1、投标人自行组织勘察现场，具体可以与中国进出口银行安徽省分行联系。
2、投标人未作地勘的，签订合同和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔的要求。
十二、相关附件
附件一：项目内容
附件二：谈判投标函
附件三：法人代表授权书
附件四：报价书
附件五：最终承诺报价书
                          
                           中国进出口银行安徽省分行
附件一：
中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程

招标范围及内容
	施工内容
	规格及技术要求

	中国进出口银行安徽省分行临时办公地点为合肥市肥西路66号汇金大厦28层全部及27层部分区域。
	该区域原样为已装修完毕的成品办公区，需根据我行功能要求进行拆除改造，装修格局要求为：行长室1间，副行长室3间，贵宾接待室1间，党委会意思1间，视屏会议室1间，会议室2间，机房1间，处长室5间，公司业务处1间，评估审查处1间，风险管理处1间，营业部1间，办公室1间，财务室1间，支付系统室1间，凭证室1间，文印室1间，洽谈室1间，档案室1间，库房3间，营业大厅1间等。除格局改造外，整个办公区域还需要进行设置可视监控系统，门禁系统，110报警联动系统和机房气体消防系统


附件二：
竞争性谈判投标函
致：中国进出口银行安徽省分行
根据贵方“                  ”招标要求，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人（投标单位全称），提交投标文件正本    份，副本     份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的，我方愿意以               元人民币的报价，遵照谈判文件（含补充文件）的要求承担本项目的施工工作。
2.我们根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
3.我们已详细审核全部谈判文件，相关资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题权利。
4.我们同意从招标须知规定的日期起遵循本投标书，并在谈判须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
5.如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
7.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8.与本投标有关的通讯地址：                     
电话：             传真：                     
投标人代表姓名（签字）：             （公章）

日期：                 
附件三：
法人代表授权书（原件）
致：中国进出口银行安徽省分行
本授权书声明：           （投标人名称）的     （委托法人代表姓名、职务）授权          （被授权人的姓名、职务）为我方“                 ”项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标，签订合同以及合同执行有关的一切事务，

特此声明。

委托法定代表人签字盖章：                       
                  职务：                       
              单位名称：                       
代理人（被授权人）签字盖章：                   
                      职务：                   
                  单位名称：                   
                投标人名称：                   
                                     （公章）
                   日   期：                    
 
附件四：
中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程
	项目名称
	

	投标报价
	人民币小写：
人民币大写：

	保证金
及形式
	

	质量等级
	

	标书份数
	正本：    份；     副本：     份

	完工期
	合同签订后       日历天

	质保期
	

	投标优惠说明：


投标单位（盖章）：            法人代表或代理人签字：
                                       年   月   日
附件五 ：
中国进出口银行安徽省分行办公楼装饰工程及安防消防工程

最终承诺报价书
	项目名称
	

	最终报价
	人民币小写：
人民币大写：

	质量等级
	

	完工期
	合同签订后       日历天

	质保期
	

	优惠说明
	

	其他说明
	


投标单位：                   单位盖章或代理人签字：
                                                 年  月  日
